|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projeto Site Institucional Empresa Júnior | | |
| DECLARAÇÃO DE ESCOPO | | |
| Preparado por | Alexandre Moreira Medina | Versão 1.0 |
| Aprovado por | Giancarlo Jost Ribeiro | 27/03/2017 |

## Time do Projeto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Membro da CompAct  *Gerente* | Trainee  *Desenvolvedor* | Trainee  *Desenvolvedor* | Trainee  *Desenvolvedor* |

## Descrição do Projeto

O projeto envolverá a construção de um site institucional, para ajudar na divulgação da empresa júnior. Através desse site será possível divulgar a carta de serviços, o que é a empresa júnior e o que é o movimento empresa júnior.

## Objetivo do projeto

Dar uma visão real de projeto para os novos trainees da CompAct Jr. no processo seletivo 2017/1.

## Justificativa do projeto

Aproveitando nosso processo trainee queremos ajudar a desenvolver o movimento empresa júnior oferecendo um de nossos serviços de graça e mostrar a importância do cumprimento de prazos e também de todo mundo estar como rede

## Produto do projeto

O produto proverá uma forma de divulgar na web as informações sobre os serviços prestados pela empresa júnior, possibilitando conhecer a empresa, serviços, parceiros e contato de modo que sempre que necessário, os clientes tenham um ambiente seguro e agradável onde procurar essas informações.

## Requisitos do site

* Menu fixo com as opções “Inicio”, “Sobre nós”, “Nossos serviços”, “Parceiros”, “Contato”
* Seção “Inicio” com a logo da empresa e uma imagem de fundo
* Seção “Sobre nós” com uma breve descrição da empresa, missão, visão, valores e links do MEJ.
* Seção “Nossos serviços” com um ícone e uma breve descrição de cada serviço prestado pela EJ.
* Seção “Parceiros” com a logo dos parceiros da EJ.
* Seção “Contato” com formulário de contato, localização no google maps e informações de contato.

## Orçamento do projeto

* O projeto será totalmente gratuito.

## Plano de entregas e marcos do projeto

03/04 a 21/04 – Entrega do material necessário para construção do site.

02/05 – Começo do desenvolvimento do site pelos trainees.

17/05 – Primeira entrega parcial de como está ficando o site.

02/06 – Entrega do site.